Skanska har koll på projekten

För Skanskas räkning har e-man tillsammans med Deloitte gjort en lättanvänd och flexibel EPM-lösning. De projektledare som vill använda EPM fullt ut kan göra det samtidigt som de som är mindre vana har lättare att komma igång.

I ett nötskal

Företagsprofil
Skanska bygger och utvecklar kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har 54 000 medarbetare. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Uppgift
Skanska ville ha ett lättanvänt EPM-system och att inte all funktionalitet skulle användas från början utan kunna kopplas på när allteftersom användarna blir mogna. EPM-systemet ska vara anpassat till PPS.

Lösning
Anpassningar på Microsoft EPM har gjorts så att projektledarna inte behöver använda Project Professional för att skapa och uppdatera projekt i Project Server.

Resultat
Möjlighet att skapa och uppdatera projekt från webben har skapats, samt möjlighet för projektkontoret att få en bättre överblick över pågående projekts SharePoint-sajter.

Teknik
Microsoft Project, Project 2003, Project Server, SharePoint Team Services, Windows Server 2003, Visual Studio.NET

Kontaktpersoner
Fredrik Bondeson
Systemvetare
fredrik.bondeson@e-man.se

Micael Berger
Product and Solutions Marketing Manager, Microsoft
micaelb@microsoft.com

Skanska har utvärderat Microsoft Enterprise Project Management (EPM) för portfölj- och projekthantering. Företaget kom fram till att tröskeln för många ovana användare var för hög för att komma igång med hela EPM samtidigt som mer erfarna användare kan dra nytta av produktens hela potential.
Foto: Istockphoto

Skanska hade sommaren 2005 utvärderat Microsoft Enterprise Project Management (EPM) för portfölj- och projekthantering. Företaget kom då fram till att tröskeln för många ovana användare var för hög för att komma igång med hela EPM samtidigt som mer erfarna användare kan dra nytta av produktens hela potential. Skanska bestämde sig därför för att göra anpassningar på och använda utvalda delar av EPM.

I standarduppsättningen av EPM används Microsoft Project Professional på klienten för att skapa ett projekt. För att göra det enklare för nya användare att snabbt skapa och initiera ett projekt skapades i stället ett webbgränssnitt för detta.

När ett projekt är skapat vill Skanska kunna ändra på de företagsfällt som ett projekt har. För att göra detta enklare och mer tillgängligt skapades en webbpart där dessa värden går att ändra. Denna webbpart finns på varje projekts sajt i Windows SharePoint Services (WSS).

För att kunna hantera och följa upp risker, ärenden samt CRF:er används de projektsajter som skapas i WSS. För att projektkontoret ska få en bättre överblick samt att projektledaren ska kunna eskalera ett ärende, en risk eller en CRF till programkontoret skapades en webbpartlösning som visar alla projekts sajter i en trädstruktur. De objekt som har blivit eskalerade till programkontoret samlas under en nod för att programkontoret lättare ska kunna hantera dessa.

Ett antal SharePoint-sajter har skapats för att ge stöd till projektledarna i hur PPS ska användas. De anpassningarna som är gjorda på Microsoft EPM har integrerats i dessa sajter för att få ett lättanvänt och samlat gränssnitt.